Une image contenant texte, logo, Police, Graphique

Description générée automatiquement

**ACCORD-CADRE DE TRAVAUX**

**Cadre de mémoire technique**

**Lot n°1 : Travaux d’infrastructures**

Acheteur

Vallée Sud - Grand Paris (92)

Adresse : 28 rue de la Redoute - 92260 Fontenay-aux-Roses

Téléphone : 01 86 63 14 28

Objet de la consultation

Accord-cadre de travaux d’infrastructures, d’éclairage public, de signalisation lumineuse tricolore et d’enfouissement des réseaux

1. **Méthodologie d’exécution des travaux de l’étude de cas n°1 comprenant :**
   1. L’analyse des contraintes vis-à-vis des prestations à réaliser et plus particulièrement les contraintes liées à l’environnement du chantier, à la nature des travaux à réaliser où à la méthodologie du chantier
   2. La méthodologie de réalisation des travaux comprenant :
      * la méthodologie d’intervention pour l’exécution des travaux,
      * le phasage envisagé pour la réalisation des travaux (le candidat transmettra une description détaillée du phasage, des plans de phasage, des plans de circulation),
      * le planning des travaux comprenant la durée totale en semaines (le format du document transmis doit être lisible) ainsi qu’une description des efforts fournis pour l’optimisation de ses délais de réalisation.
   3. Les moyens dédiés à la réalisation des travaux, à ce titre, le candidat transmettra :
      * L’organigramme et la composition de l’équipe encadrante mise à disposition pour l’exécution de l’accord-cadre. Il détaillera notamment l’expérience et les qualifications professionnelles des membres de l’équipe encadrante.
      * La précision des qualités et les caractéristiques des matériels et matériaux proposés ainsi que la liste des fournisseurs susceptibles d’être proposés par type de travaux.
2. **Méthodologie d’exécution des travaux de l’étude de cas n°2 comprenant**
   1. L’analyse des contraintes vis-à-vis des prestations à réaliser et plus particulièrement les contraintes liées à l’environnement du chantier, à la nature des travaux à réaliser où à la méthodologie du chantier.
   2. La méthodologie de réalisation des travaux à ce titre il décrira :
      * La méthodologie d’intervention pour l’exécution des travaux,
      * Le phasage envisagé pour la réalisation des travaux (le candidat transmettra une description détaillée du phasage, des plans de phasage, des plans de circulation),
      * Le planning des travaux comprenant la durée totale en semaines (le format transmis doit être lisible) ainsi qu’une description des efforts fournis pour l’optimisation de ses délais de réalisation.
   3. Les moyens dédiés à la réalisation des travaux comprenant :
      * L’organigramme et la composition de l’équipe encadrante mise à disposition pour l’exécution de l’accord-cadre. Il détaillera notamment l’expérience et les qualifications professionnelles des membres de l’équipe encadrante.
      * La précision des qualités et les caractéristiques des matériels et matériaux proposés ainsi que la liste des fournisseurs susceptibles d’être proposés par type de travaux.
3. **Méthodologie de la réalisation d’interventions en astreinte ou urgentes non programmées de l’étude de cas n°3, comprenant :** 
   1. La description des moyens d’intervention humains (expérience et qualification) et matériels mis à disposition dans le cadre d’une astreinte ou dans le cadre d’interventions urgentes non programmées
   2. L’établissement des schémas d’action permettant au candidat de traiter les interventions urgentes (depuis le signalement reçu de la part de la maîtrise d’ouvrage jusqu’à la fin de l’intervention).
4. **Développement Durable :**

Le candidat décrira la méthodologie et l’organisation mise en place dans le cadre de l’exécution des études de cas 1 et 2 pour :

* 1. Limiter les nuisances du chantier pour le voisinage et les riverains ainsi que pour réduire les émissions de Gaz à effet de Serre et les pollutions (hors véhicules et engins).

A ce titre, le candidat décrira les engagements pris et les dispositifs proposés pour atteindre ses objectifs.

* 1. Utiliser des matériaux issus de plateforme de recyclage ou réemployer des matériaux issus du chantier.

A ce titre, le candidat décrira les solutions et les moyens apportés pour atteindre ses objectifs.

* 1. Utiliser des engins et véhicules de production à faible émission de Gaz à effet de Serre et de polluants.

A ce titre, le candidat précisera ses engagements et les moyens apportés pour atteindre ses objectifs.