# Commune de Sillans-la-Cascade

# Extension de l’École Primaire Communale

Mission d’étude Ingénieur Béton

La Commune projette l’extension de son école primaire communale sur le site existant.

À cet effet, nous vous consultons dans le cadre d’une mise en concurrence simplifiée pour la réalisation d’une mission d’étude ingénieur béton.

## Présentation de l’établissement

- Nature : ERP de type R, activité N, actuellement en 5e catégorie, 4ème à définir par BE.

- Capacité : 65 enfants.

- Configuration : deux bâtiments distincts en structure traditionnelle.

  - Bâtiment principal : implanté à l’ouest, de plain-pied, en bande groupée, environ 53 m × 10 m.

  - Bâtiment annexe : situé à l’est, indépendant, en R+1-1, environ 10 m × 7,50 m.

## Objet et consistance des travaux

L’opération comprend notamment :

- Création d’un étage sur le bâtiment principal ;

- Réorganisation des volumes au nord du bâtiment principal pour l’extension du réfectoire et de l’office de réchauffe ;

- Création d’un accès au nouvel étage par escalier extérieur et pose d’un ascenseur ;

- Réalisation d’une passerelle assurant la liaison et la conformité d’accessibilité entre les deux bâtiments.

Surfaces estimatives : 243 m² d’étage neuf ; 150 m² de rénovation ; 150 m² de reprise du réfectoire et de l’office de réchauffe ; éléments extérieurs (terrasse, passerelle) inclus.

## Phasage prévisionnel

### Phase 1 : mise hors d’eau et hors d’air de l’extension et mise en service de la 4e classe avec ses accès — travaux à réaliser en période hors scolaire afin d’éviter le déplacement des élèves.

### Phase 2 : Il s’agit de travaux de second œuvre et finition essentiellement pour la mise en service complète de l’extension.

Démarrage phase 1 envisagé au second semestre 2026. Durée estimée : 8 à 10 mois.

## Budget prévisionnel

Montant estimatif des travaux tous corps d’état : 850 000 € HT, répartis en deux phases.

450.000 € HT pour la phase 1 et 400.000 € HT pour la phase 2

## Mission demandée

La mission portera sur l’étude pour les fondations et système porteur de l’extension de l’étage.

## Réponse à la consultation

Si cette mission retient votre intérêt, merci de nous transmettre votre meilleure proposition avant le lundi 17 novembre 2025 à 12h00 via le portail www.marches-securises.com.

## Critères de sélection / méthode d’attribution de la note de classement

| Critères | % d’Importance | Mode d’attribution de la note |
| --- | --- | --- |
| Le Prix | 50 % | Meilleure offre*50Offre |
| Le délai de remise des études/documents à partir de la commande | 35 % | Meilleure offre*40Offre |
| Expérience des intervenants | 15 % | offre*15Meilleure offre |

## Renseignements techniques

Mme Michèle DURET-BLACAS, Architecte
Tél. : 04 94 77 08 78
Courriel : mdb-architecte@wanadoo.fr

## Renseignements administratifs

M. Alexandre CARRIERE,

Tél : 04 94 86 51 32

Courriel : sg.sillans@orange.fr

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.