| Département du Var |  |
| --- | --- |
|  | COMMUNAUTÉ DE COMMUNES MÉDITERRANÉE PORTE DES MAURES |

MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE RELATIVE AU SUIVI DE LA REALISATION D’OUVRAGES D’INFRASTRUCTUREs POUR LA LUTTE CONTRE LES INCENDIES. (Programme de travaux 2025- 2026)

ACTE D’ENGAGEMENT VALANT CAHIER DES CLAUSES PARTICULIÈRES (A.E VALANT C.P.P)

Marché Public de Maîtrise d’œuvre

Passé selon une procédure adaptée visée aux articles L 2120-1-2° ; L 2123-1-1°; R 2123-1-1° ; R 2123-4  à R 2123-7 et des modalités de publicité définies à l’article R 2131-12 du code de la commande publique.

ACTE D’ENGAGEMENT VALANT CAHIER DES CLAUSES PARTICULIÈRES

(A.E VALANT.C.P.P)

Objet de la consultation :

MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE RELATIVE

AU SUIVI DE LA REALISATION D’OUVRAGES D’INFRASTRUCTURES

POUR LA LUTTE CONTRE LES INCENDIES

Cadre réservé à l'acheteur

CONTRAT N°              MOE012026

| NOTIFIE LE |  | ....... ....... / ....... ....... / ....... ....... ....... ....... |
| --- | --- | --- |

SOMMAIRE

IDENTIFIANTS	5

Article 1 - Contractant(s)	5

Article 2 - CONTEXTE TERRITORIAL	8

Article 3 - Objet du marché	8

3.1 - Objet de la mission	8

3.2 - Duree	9

3.3 - Description des missions	9

3.4 - Domaine fonctionnel	10

Article 4 - Pièces constitutives du marché	10

Article 5 - DEROULE DE LA PRESTATION	10

5.1 - Suivi des programmes de travaux financés :	10

5.2 - Suivi des programmes de travaux complémentaires :	11

5.3 - Suivi des travaux d’urgence	11

5.4 - Assistance à la maîtrise d’ouvrage pour le chiffrage des travaux et le dépôt des dossiers de demande de subvention DFCI au titre du programme de travaux 2027.	11

Article 6 - Prix	12

6.1 - MISSION DE MAITRISE D’œuvre POUR LES TRAVAUX PREVUS DANS LES PROGRAMMES DE TRAVAUX FINANCES	12

6.2 - MISSION DE MAITRISE D’œuvre POUR LES TRAVAUX COMPLEMENTAIRES ET D’URGENCE	12

6.3 - Prix de la Mission complémentaire	12

6.4 - Montant total du Marché	13

6.5 - Modifications de programme	13

6.6 - délai de remise des documents	13

Article 7 - Modalités de paiements	13

Article 8 - Assurance	15

Article 9 - MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES	15

9.1 - Modalités de variation des prix	15

9.2 - Avance	15

9.3 - Acomptes	15

9.4 - Délai global de paiement	16

Article 10 - Conditions d’exécution de la mission de maîtrise d’œuvre	16

11.1 Réalisation de prestations similaires	16

11.2 Protection de la main d’œuvre	16

11.3 Désignation des sous-traitants en cours d’exécution du marché	16

Article 11 - MODIFICATION DE PROGRAMME	17

Article 12 - Documents À fournir par le maître d’œuvre	18

Article 13 - Pénalités	18

Article 14 - Vérifications des projets de décompte des entrepreneurs	18

Article 15 - Instruction des mémoires en réclamation	18

Article 16 - ELEMENTS SPECIFIQUES POUR LE SUIVI DE TRAVAUX FORESTIERS	19

16.1 - Coupe d’arbre	19

16.2 - Evacuation des bois	19

16.3 - Débroussaillement	19

Article 17 - ELEMENTS SPECIFIQUES POUR LE SUIVI DE TRAVAUX DE GENIE CIVIL	20

Article 18 - ELEMENTS SPECIFIQUES POUR LE SUIVI DE TRAVAUX DE FOURNITURE OU ENTRETIEN DE CITERNES DFCI.	20

Article 19 - RESPONSABILITÉ - SIGNALISATION - MESURES DE PRÉCAUTION	20

Article 20 - DIFFICULTÉS DANS L’EXÉCUTION DES TRAVAUX LIÉES AUX PROPRIÉTAIRES DES TERRAINS	20

Article 21 - PRISE EN COMPTE DE LA BIODIVERSITE	20

Article 22 - Propriété intellectuelle	21

Article 23 - OBLIGATION DU TITULAIRE CONCERNANT LES DONNÉES ET DOCUMENTS QU’IL ÉTABLÎT, LA CONFIDENTIALITÉ ET LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES	21

23.1 - OBLIGATIONS CONCERNANT LES DONNÉES ET DOCUMENTS QU’IL ÉTABLÎT	21

23.2 - OBLIGATIONS DE CONFIDENTIALITÉ	21

23.3 - OBLIGATIONS CONCERNANT LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES	21

Article 24 - Achèvement de la mission	22

Article 25 - Résiliation du marché	22

Article 26 - Assurances	22

Article 27 - Clause de réexamen au sens du code de la commande publique	23

Article 28 - dérogations	23

Article 29 - Acceptation dU présent marché	24

Annexe 1 – MISSIONS ET REPARTITIONS	21

# IDENTIFIANTS

Nom de l'organisme :

COMMUNAUTE DE COMMUNES MEDITERRANEE PORTE DES MAURES

Hôtel de Ville

Place du 11 novembre

83250 La Londe les Maures

Personne habilitée à donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de créances :

Direction des Finances COMMUNAUTE DE COMMUNES MEDITARRANEE PORTE DES MAURES

Ordonnateur : Monsieur le Président de la Communauté de communes Méditerranée Porte des Maures.

Comptable assignataire des paiements : Trésorerie Hyères

La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est :

| Code principal | Description |
| --- | --- |
| 71000000-8 | Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection |

# Contractant(s)

 Je soussigné, (Cochez cette case si vous répondez en tant que titulaire unique)

Nom :

Prénom :

Domicilié à :

 Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :

Domicilié à :

 Agissant pour le nom et le compte de la Société :

Domiciliée à :

N° d'identité SIRET :…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….……

N° d’inscription SIREN :…….…….…….…….…….…….…….…….……

N° d’inscription au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés : …….…….…….…….…….…….…….…….……

Code NAF : …….…….…….……

 Nous soussignés, (Cochez cette case si vous répondez en tant que groupement)

Cotraitant 1

Nom :

Prénom :

 Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :

Domicilié à :

 Agissant pour le nom et le compte de la Société :

Domiciliée à :

N° d'identité SIRET :…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….……

N° d’inscription SIREN :…….…….…….…….…….…….…….…….……

N° d’inscription au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés : …….…….…….…….…….…….…….…….……

Code NAF : …….…….…….……

 Nous soussignés, (Cochez cette case si vous répondez en tant que groupement)

Cotraitant 2

Nom :

Prénom :

 Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :

Domicilié à :

 Agissant pour le nom et le compte de la Société :

Domiciliée à :

N° d'identité SIRET :…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….……

N° d’inscription SIREN :…….…….…….…….…….…….…….…….……

N° d’inscription au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés : …….…….…….…….…….…….…….…….……

Code APE : …….…….…….……

|  | Remplissez ce cadre si vous répondez en tant que groupement solidaire |  |
| --- | --- | --- |
| - | Et après avoir produit les documents, certificats, attestations ou déclarations visés à l’article R. 2143-6 du code de la commande publique. |  |
|  | Nous nous engageons sans réserve, en tant qu’entrepreneurs groupés solidaires, à exécuter les prestations de services dans les conditions ci-après définies. |  |
| L'entreprise |  |  |
|  |  | est désignée mandataire des entrepreneurs groupés solidaires. |
| L'offre ainsi présentée ne nous lie que si son acceptation nous est notifiée dans un délai de 120 jours à compter de la signature de l’Acte d’Engagement. |  |  |

|  | Remplissez ce cadre si vous répondez en tant que groupement conjoint |  |
| --- | --- | --- |
| - | Et après avoir produit les documents, certificats, attestations ou déclarations visés à l’article R. 2143-6 du code de la commande publique. |  |
|  | Nous nous engageons sans réserve, en tant qu’entrepreneurs groupés conjoints, à exécuter les prestations de services dans les conditions ci-après définies. |  |
| L'entreprise |  |  |
|  |  | est désignée mandataire des entrepreneurs groupés conjoints. |
| L'offre ainsi présentée ne nous lie que si son acceptation nous est notifiée dans un délai de 120 jours à compter de la signature de l’Acte d’Engagement. |  |  |

|  | Remplissez ce cadre si vous répondez en tant que titulaire unique |
| --- | --- |
| - | Après avoir pris connaissance du Cahier des clauses administratives particulières qui suit et des documents qui y sont mentionnés. |
| - | Et après avoir produit les documents, certificats, attestations ou déclarations visés l’article R. 2143-6 du code de la commande publique. |
|  | Je m’engage sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter les prestations de service dans les conditions ci-après définies. |
| L'offre ainsi présentée ne nous lie que si son acceptation nous est notifiée dans un délai de 120 jours à compter de la signature de l’Acte d’Engagement. |  |

CONTEXTE TERRITORIAL

La Communauté de communes Méditerranée Porte des Maures (CCMPM) regroupent 6 communes, Bormes les Mimosas, Collobrières, Cuers, La Londe les Maures, Le Lavandou et Pierrefeu-du-Var. Son territoire s’étend sur 42 785 ha dont 32 688 ha de forêt. Le territoire forestier est principalement sur le massif des Maures, seule la commune de Cuers dépend du massif de la Sainte Beaume.

En 2015, la Communauté de communes s’est dotée de la compétence « Maintien des pistes DFCI en conditions opérationnelles ».  Le Plan Intercommunal de Débroussaillement et d’Aménagement Forestier (PIDAF) de la communauté de communes a été arrêté en 2020, il est joint en annexe.

Dans le cadre de son PIDAF, la CCMPM procède à la réalisation de travaux, de création, de mise aux normes et de maintien en conditions opérationnelles d’ouvrages et d’infrastructure pour la défense de la forêt contre les incendies.

Ces travaux font l’objet d’aides financières de la part de l’Europe, l’Etat, la Région et le Département dans le cadre de dispositifs FEADER OU REGIONAUX..

La CCMPM dispose d’un marché pour la réalisation de ces travaux qui a été attribué en janvier 2026 pour une durée de 4 ans. Ce marché contient 3 lots :

- Lot 1 : Génie forestier attribué au groupement des entreprises SNPE et CLM

- Lot 2 : Génie civil attribué à la SNEP Dos Santos

- Lot 3 : Fourniture et entretien de citernes DFCI attribué à la SNEP Dos Santos.

# Objet du marché

## Objet de la mission

Dans le cadre de son Plan Intercommunal de Débroussaillement et d’Aménagement Forestier, la Communauté de communes MEDITERRANEE PORTE DES MAURES procède à la réalisation de travaux de mise aux normes et de maintien en condition opérationnel d’ouvrages d’infrastructure pour la lutte contre les incendies de forêt.

Le contrat porte sur les prestations suivantes :

- MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE RELATIVE AU SUIVI DE LA REALISATION D’OUVRAGES D’INFRASTRUCTURE POUR LA LUTTE CONTRE LES INCENDIES pour :

  - Travaux programmés :

    - La fin du programme de travaux 2024,

    - La totalité du programme de travaux 2025

    - Des potentiels travaux complémentaires ou d’urgence hors programme de financement engagés pendant la durée du marché.

  - Travaux non prévisibles

- MISSION D’APPUI A MAITRISE D’OUVRAGE POUR LA PREPARATION DU PROGRAMME DE TRAVAUX 2027

Il s'agit d'un marché mixte :

- 1° Une partie marché ordinaire avec un prix global et forfaitaire pour

  - LA MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE RELATIVE AU SUIVI DE LA REALISATION D’OUVRAGES D’INFRASTRUCTURE POUR LA LUTTE CONTRE LES INCENDIES  des Travaux programmés

  - MISSION D’APPUI A MAITRISE D’OUVRAGE POUR LA PREPARATION DU PROGRAMME DE TRAVAUX 2027

- 2° Une partie exécutée au fur et à mesure des besoin  par notification de bons de commande sans minimum avec un maximum de 50 000€ HT pour LA MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE RELATIVE AU SUIVI DE LA REALISATION D’OUVRAGES D’INFRASTRUCTURE POUR LA LUTTE CONTRE LES INCENDIES  des Travaux non prévisibles.

## Duree

## Pour la partie marché ordinaire, la durée du marché est calée sur le délai d’exécution des travaux. La durée prévisionnelle est de 20 mois.

## Pour la partie accord cadre, la durée pendant laquelle des bons de commande peuvent être émis est de un an à compter de la notification. Les missions de maitrise d’œuvre s’exécuteront jusqu’à la réalisation des travaux commandés.

## Description des missions

## DeScriptif de LA MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE RELATIVE AU SUIVI DE LA REALISATION D’OUVRAGES D’INFRASTRUCTURE POUR LA LUTTE CONTRE LES INCENDIES – Travaux programmes et non prévisibles

Le présent contrat est soumis au livre IV du Code de la commande publique (partie réglementaire et partie législative) relatif aux dispositions propres aux marchés publics liés à la maîtrise d'ouvrage publique et à la maîtrise d'œuvre.

Le contenu de chaque élément de mission est celui qui figure aux articles R.2431-1 à R.2431-37 du Code de la commande publique.

Les prestations sont décomposées comme suit :

La mission de maîtrise d’œuvre comprend les éléments de missions normalisés suivants :

- VISA : le visa des études d’exécution de l’entreprise ;

- DET : la direction de l'exécution des contrats de travaux ;

- OPC : Ordonnancement, pilotage et coordination du chantier

- AOR : l'assistance lors des opérations de réception.

Les programmes de travaux financés sont détaillés dans la DPGF.

Les travaux inscrits dans les programmes financés devront être réalisés obligatoirement avant fin janvier 2028.

Les travaux complémentaires et d’urgence ne sont feront l’objet d’un bon de commande au fur et à mesure des besoins. Ils comprendront les missions suivantes :

- VISA : le visa des études d’exécution de l’entreprise ;

- DET : la direction de l'exécution des contrats de travaux ;

- OPC : Ordonnancement, pilotage et coordination du chantier

- AOR : l'assistance lors des opérations de réception.

Les enjeux environnementaux et paysagers de notre territoire devront être connus et pris en compte dans la programmation et le suivi des travaux.

L’ensemble des travaux devra être conforme au « Guide des équipements de Défense de la Forêt contre les Incendies » de la Préfecture du Var.

Une démarche permettant l’évacuation des bois devra être envisagée pour l’ensemble des travaux de débroussaillement et d’éclaircie.

La collectivité ne pourra payer que les travaux effectués, il est donc indispensable que les surfaces ou linéaires traités soient précisément vérifiés. La majorité des travaux bénéficie de financement Européen, des contrôles a posteriori sont donc à anticiper et la tolérance concernant les surfaces traitées est très faible, dans le cadre de ces contrôles. Le titulaire s’est engagé sur une méthode de validation des surfaces et de linéaires traités.

- DESCRIPTIF DE LA MISSION D’APPUI A MAITRISE D’OUVRAGE POUR LA PREPARATION DU PROGRAMME DE TRAVAUX 2027

Le titulaire assurera la mission complémentaire suivante : Assistance à la maîtrise d’ouvrage pour le chiffrage des travaux et le dépôt des dossiers de demande de subvention DFCI au titre du programme de travaux 2027.

## Domaine fonctionnel

La mission de maîtrise d’œuvre porte sur des ouvrages de type : infrastructure.

# Pièces constitutives du marché

Par dérogation à l’article 4.1 CCAG MOE, les pièces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

- L’Acte d’engagement valant Cahier des clauses particulières (C.C.P) et ses annexes éventuelles, dont l’exemplaire original, conservé dans les archives du maître d’ouvrage, fait seule foi ;

- La DPGF

- Le BPU

- Les pièces contractuelles du marché de Travaux DFCI ( les 3 lots)

- Le mémoire technique du titulaire qui est contractualisé dans son intégralité.

- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs à la notification du marché ;

- Les éléments de décomposition de l'offre financière du maître d'œuvre ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de maitrise d’œuvre approuvé par l'arrêté du 30 mars 2021 dans sa version en vigueur au lancement de la consultation

- Les clauses du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux) précisant le rôle du maître d'œuvre dans le cadre de l'exécution des marchés de travaux en vigueur lors de la remise des offres ou en vigueur lors du mois d'établissement des prix (mois mo).

# DEROULE DE LA PRESTATION

  - Suivi des programmes de travaux financés :

La maitrise d’ouvrage fourni au prestataire le programme de travaux dès que celui-ci est validé par l’Interservices DFCI.

Le maître d’oeuvre construit une programmation des travaux en concertation avec la maitrise d’ouvrage, les prestataires de travaux concernés, les gestionnaires des espaces quand cela est nécessaire et les partenaires, en tenant compte des enjeux environnementaux et paysagers. Ce programme est fourni à la maitrise d’ouvrage et mis à jour en fonction de l’avancement réel des chantiers.

Le maître d’oeuvre vérifie que les devis fournis pour la réalisation des dossiers de subvention sont toujours adaptés ou demande leur ajustement si nécessaire, afin que la maitrise d’ouvrage puisse préparer les bons de commande nécessaires.

Le maître d’oeuvre informe la maitrise d’ouvrage du lancement des travaux à minima 30 jours avant le début afin que celle-ci puisse informer les propriétaires.

Le maître d’oeuvre est chargé de procéder au  :

- Piquetage si nécessaire, ou marquage / repérage des zones à traiter ou à mettre en défend

- Marquage des arbres quand cela est nécessaire

- Identification des aires de croisement, de retournement ou de citerne après validation avec la maitrise d’ouvrage et les partenaires.

- Etc.

Le maître d’oeuvre suit la réalisation des travaux en se rendant sur place régulièrement afin de vérifier que les travaux se déroulent comme prévu et corriger si nécessaire.

Chaque visite sur place fera l’objet d’un compte rendu succinct.

En fin de travaux, le titulaire réalisera un DOE accompagné d’un plan en format PDF ou PNG accompagné d’un format Shape, le tout sera transmis à la maitrise d’ouvrage.

Le maître d’oeuvre réalisera aussi un EXE 4, permettant de valider la finalisation des travaux.

Le maitre d’œuvre devra vérifier très précisément les surfaces et quantités traitées selon la méthodologie proposée. En cas de discordance constatée avec les constats réalisées par les financeurs le cas échéant, le maître d’oeuvre est tenu au paiement d’une pénalité à hauteur de la sanction financière prononcée.

La maitrise d’ouvrage transmettra la fiche REMOCRA au SDIS et informera le maitre d’œuvre de la date de réception. Le maître d’oeuvre devra participer aux réceptions sans qu’il puisse prétendre à une rémunération complémentaire.

## Suivi des programmes de travaux complémentaires :

Lorsque la maitrise d’ouvrage identifie des besoins de travaux complémentaires, elle prévient le maître d’oeuvre afin que celui-ci les intègre dans la programmation prévisionnelle.

Le maître d’œuvre se rend sur place avec le prestataire afin d’identifier les besoins et  réaliser un devis des travaux à réaliser. Il fournit le devis valider et la date de début de travaux à la maitrise d’ouvrage.

La suite est identique au suivi des programmes financés.

## Suivi des travaux d’urgence

Les travaux d’urgence constituent des travaux non planifiables qui font suite à des intempéries ou incidents et qui rendent la piste ou l’ouvrage inutilisable ou difficilement utilisable. C'est le maître d'ouvrage qui définira les travaux relevant de l'urgence.

A la demande de la CCMPM, le maitre d’œuvre devra réaliser une visite sur site afin de définir les travaux à réaliser et valider le degré d’urgence.

Les titulaires du marché de travaux ont l’obligation de transmettre un devis dans un délai maximum de 48h après la demande de la maitrise d’ouvrage.

Le maitre d’œuvre devra dans ce délai accompagner l’entreprise en charge des travaux sur site si nécessaire ou transmettre à celui-ci le détail des travaux à réaliser. Le maitre d’œuvre aura un délai de 24h pour valider le devis après sa transmission par le prestataire.

Le reste du suivi sera similaire au suivi des programmes financés.

## Assistance à la maîtrise d’ouvrage pour le chiffrage des travaux et le dépôt des dossiers de demande de subvention DFCI au titre du programme de travaux 2027.

Cette mission comprend les éléments suivants :

- L’accompagnement de la collectivité dans le choix des travaux à proposer à l’interservices en début d’année 2027.

- La définition précise des travaux afin d’estimer avec les titulaires des marchés des travaux DFCI, le cout prévisionnel des travaux à proposer à l’interservices

- La participation au pré-comité de massif (une réunion)

- L’établissement des plans nécessaires à l’établissement de la demande de financement.

Le chiffrage et les plans devront être remis au plus tard fin mars 2027.

Prix

  - MISSION DE MAITRISE D’œuvre POUR LES TRAVAUX PREVUS DANS LES PROGRAMMES DE TRAVAUX FINANCES

Le marché est conclu à prix forfaitaires pour la mission de maitrise d’œuvre sur les travaux compris dans les programmes de travaux.

Le forfait est provisoire pour les missions de maitrise d’œuvre en application de l’article R 2432-7 du code de la commande publique.

Le forfait provisoire de rémunération est calculé conformément aux dispositions prévues ci-après, en appliquant au montant de l’estimation prévisionnelle affectée aux travaux le taux d’honoraires T définis ci-après :

Taux d’honoraires : T spécifique à chaque travail identifié dans le DPGF.

Le montant du forfait provisoire de rémunération est établi en tenant compte des éléments portés à la connaissance du maître d'œuvre lors de la négociation du marché :

- Contenu de la mission fixée par le présent document et les assurances à souscrire ;

- Programme de travaux ;

- Partie affectée aux travaux de l'enveloppe financière prévisionnelle fixée par le maître d'ouvrage ;

- Éléments de complexité liés aux contraintes du contexte local et à l'insertion du projet dans l'environnement, à la nature et à la spécificité du projet et résultant des exigences contractuelles ;

- Délais des études du maître d'œuvre et délai de leur approbation par le maître d'ouvrage ;

- Exécution des travaux via un marché accord cadre à bons de commande.

- Continuité du déroulement de l'opération.

Le forfait définitif de rémunération est connu en appliquant au montant de chaque bon de commande le taux d’honoraire au marché sans qu’il soit nécessaire de passer un avenant.

  - MISSION DE MAITRISE D’œuvre POUR LES TRAVAUX COMPLEMENTAIRES ET D’URGENCE

Cette mission fera l’objet d’un accord cadre à bons de commandes. Pour chaque mission le prix sera donc déterminé par l’application aux quantités effectivement réalisées des prix prévus au Bordereau des prix unitaires.

  - Prix de la Mission complémentaire

La mission complémentaire d’assistance à la maîtrise d’ouvrage pour le chiffrage des travaux et le dépôt des dossiers de demande de subvention DFCI au titre du programme de travaux 2027 est rémunérée forfaitairement. La rémunération est définitive. En moyenne, le nombre de dossiers déposés est de 8.

  - Montant total du Marché

| Prestation | Part de la mission |
| --- | --- |
| Forfait provisoire de rémunération de maîtrise d'œuvre sur les travaux des programmes financés | ……………………………………… € H.T. |
| Estimatif de rémunération de maitrise d’œuvre sur les travaux d’urgences et complémentaires | ……………………………………… € H.T. |
| Forfait définitif de la Mission complémentaire | ……………………………………… € H.T. |
| MONTANT TOTAL DU MARCHE € H.T. | ……………………………………… € H.T. |
| TVA 20 % | ……………………………………… € H.T. |
| MONTANT TOTAL DU MARCHE € TTC | ……………………………………… € H.T. |

En lettres : ..............................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

  - Modifications de programme

Si en cours d'exécution du marché, le maître d'ouvrage décide des modifications de programme, conduisant à des modifications dans la consistance du projet, leur incidence financière doit être chiffrée et un nouveau forfait de rémunération est alors fixé par avenant en fonction de la nouvelle estimation définitive.

## délai de remise des documents

Les délais d’exécution des différentes missions sont précisés ci-dessous et partent à compter de l’OS de démarrage. Ils s’inscriront dans le planning des dates impératives de rendu des documents.

| Missions de MOE | Délais jours calendaires |
| --- | --- |
| VISA : établissement des visas des devis | 8 jours calendaires |
| Vérification des projets de décomptes | 2 jours ouvrés |
| Délai pour prononcer l’établissement de la proposition de réception des travaux | 10 jours à compter de l’achèvement des travaux |
| DOE : établissement du dossier des ouvrages exécutés | 10 jours après réception des travaux – les derniers DOE devront être transmis avant le 31 janvier 2028 |
| Missions AMO |  |
| Remise du livrable | Au plus tard le 30 mars 2027 |

# Modalités de paiements

Le Maître d’ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché selon les spécifications portées ci-après et en faisant porter le montant au crédit du compte ci-dessous référencé.

Titulaire unique ou Cotraitant 1

|  | Compte ouvert à l’organisme bancaire : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Au nom de : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sous le numéro : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Clé |  |  |  |
|  | Code banque : |  |  |  |  |  |  |  |  | Code guichet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (joindre un RIB ou RIP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Partie à valoriser par les candidats

Cotraitant 2

|  | Compte ouvert à l’organisme bancaire : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Au nom de : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sous le numéro : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Clé |  |  |  |
|  | Code banque : |  |  |  |  |  |  |  |  | Code guichet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (joindre un RIB ou RIP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Partie à valoriser par les candidats

# Assurance

| Titulaire unique ou cotraitant 1 |  |
| --- | --- |
| Compagnie d’assurance : |  |
| N° de police : |  |

| Cotraitant 2 |  |
| --- | --- |
| Compagnie d’assurance : |  |
| N° de police : |  |

Partie à valoriser par le ou les candidats

# MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES

## Modalités de variation des prix

Les prix pour les missions de maitrise d’œuvre et pour les missions complémentaires sont fermes..

## Avance

Si les conditions requises sont réunies, une avance est normalement versée au Maître d’œuvre :

qui l’accepte

qui la refuse

Son montant, déterminé dans les conditions définies aux articles R 2191-3 et suivants du code de la commande publique, est fixé à 5%. Il n’est pas soumis à variation de prix.

Le versement de l'avance est conditionné par la fourniture d'une garantie à première demande par le titulaire (la caution personnelle et solidaire n’est pas autorisée).

La garantie doit couvrir l'intégralité du montant de l'avance. L’avance est remboursée entre 65% et 80% d’avancement des prestations.

Le remboursement de l'avance s'impute de manière progressive et linéaire sur les sommes dues au titulaire, au prorata de l'avancement des prestations, entre les seuils de début et de fin du remboursement.

## Acomptes

Pour les missions de Maitrise d’œuvre:

Les prestations font l'objet de paiements d'acomptes, paiements partiels non définitifs. Le caractère définitif des paiements interviendra au moment du solde du marché.

Le règlement des sommes dues au maître d’œuvre se feront sur la base de l’échéancier suivant :

- 20% à la validation du devis de travaux

- 80% à la réception de l’interservices pour les travaux programmés ou réception du maitre d’ouvrage pour les travaux non prévisibles.

Le Titulaire transmet son projet de décompte sous forme électronique. Cette transmission devra être effectuée par le biais de Chorus pro.

Le décompte correspond au montant total des sommes dues au maître d'œuvre. Il indique successivement :

- L’évaluation du montant de rémunération correspondant aux prestations effectuées

- Les pénalités,

- Les intérêts moratoires.

Pour la mission d’assistance à maitrise d’ouvrage, le prix est dû à 100 % à la remise du livrable.

## Délai global de paiement

Les sommes dues au titulaire ainsi qu'à ses sous-traitants à paiement direct en exécution du présent marché sont réglées dans un délai global de paiement conforme à la législation en vigueur.

Conformément aux dispositions des articles R 2192-10 et R 2192-12 à R 2192-30 du code de la commande publique, le délai global de paiement est fixé à 30 jours.

Le défaut de paiement dans le délai global précisé ci-dessus fait courir de plein droit des intérêts moratoires selon les modalités définies aux articles R 2192-31 à R 2192-36 du code de la commande publique.

Le taux de ces intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt légal à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 8 points.

Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros.

Le point de départ du délai de paiement est la date de l’acquittement technique émis par le système d’information du destinataire en cas de choix de mode de transmission EDI ou la date de notification par courriel au destinataire de la mise à disposition du décompte pour solde sur l’espace factures de Chorus Pro en cas de choix de mode de transmission portail/service, et pour l’avance, lorsqu’elle est due, la date de démarrage des prestations.

# Conditions d’exécution de la mission de maîtrise d’œuvre

- 11.1 Réalisation de prestations similaires

Les prestations pourront donner lieu à un nouveau marché, dans les 3 ans qui suivent la notification du présent marché, pour la réalisation de prestations similaires exécutées par le titulaire en application des dispositions de l’article R 2122-7 du code de la commande publique.

Les conditions d’exécution de ce nouveau marché seront identiques à celles du présent marché.

- 11.2 Protection de la main d’œuvre

Le Maître d’œuvre s’engage à transmettre au Maître d’ouvrage sans demande expresse de ce dernier, tous les 6 mois à compter de la date de notification du marché et pendant toute la durée de son exécution :

- les documents et attestations sur l’honneur datant de moins de 6 mois, visés à l’article D 8222-5 du code du travail.

-la liste nominative des salariés étrangers employés sur le territoire national, conformément aux articles L 8254-1 et D 8254-2 du code du travail.

Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de séjour.

En cas de recours à la main d’œuvre étrangère, le Maître d’œuvre s’engage à transmettre au Maître d’Ouvrage sans demande expresse de celui-ci, une attestation sur l’honneur garantissant que le pays d’origine de la main d’œuvre a intégré les 8 conventions visées à l’article 6 du CCAG, ou à défaut, une attestation sur l’honneur du Maître d’œuvre s’engageant à respecter pour cette main d’œuvre lesdites conventions.

Tous les documents exigés doivent être rédigés en français

- 11.3 Désignation des sous-traitants en cours d’exécution du marché

Elle est subordonnée impérativement quel que soit le rang du sous-traitant à l’acceptation et à l’agrément de ses conditions de paiement par le Maître d’Ouvrage.

Pour les sous-traitants désignés dans l’offre en annexe à l’Acte d’Engagement, la notification du marché emporte acceptation et agrément de leurs conditions de paiement par le Maître d’Ouvrage, sauf refus explicite de celui-ci.

Pour les sous-traitants désignés en cours d’exécution des prestations, l’acceptation des sous-traitants et de leurs conditions de paiement est constatée par un acte spécial.

Toute modification du montant des prestations sous traitées en cours d’exécution du marché, est constatée par un acte spécial modificatif.

L'entrepreneur désirant recourir à la sous-traitance doit produire à l'appui de chaque demande d'acceptation et d'agrément des conditions de paiement les pièces suivantes :

- Déclaration sur l'honneur du sous-traitant indiquant qu'il ne se trouve dans aucun des motifs d’exclusions visés aux articles L 2141-1 à L 2141-11 du code de la commande publique et à l'article 29 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;

- Attestations d’assurances du sous-traitant

En outre, si l’entrepreneur a recours à un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit comprendre également une déclaration du sous-traitant, comportant les mentions suivantes : « J'accepte que le droit français soit le seul applicable et les tribunaux français seuls compétents pour l'exécution en sous-traitance des prestations du présent marché. Ceci concerne notamment les articles L 2193-1 et suivants ; R 2193-1 et suivants du code de la commande publique ainsi que la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance ».

Par ailleurs afin de justifier des capacités techniques et financières du sous-traitant, cet acte spécial devra être accompagné des mêmes documents que ceux demandés au titulaire.

Pour les sous-traitants à paiement direct dont la désignation intervient en cours d’exécution du marché et pour ceux déjà désignés dont le montant des prestations sous-traitées augmente en cours d’exécution du marché, le titulaire devra en outre :

- Préciser en cas de marché comportant des tranches, celle(s) sur laquelle le sous-traitant est appelé à intervenir et le montant correspondant,

- Indiquer les conditions de paiement du sous-traitant dans l’acte spécial,

- Fournir, le cas échéant, un décompte précis du montant de l'avance perçue correspondant aux prestations visées par l’acte spécial. Les sommes correspondantes sont remboursées par le titulaire par précompte sur les sommes lui restant dues dès la notification de l’acte spécial.

L’accord du Maître d’ouvrage sur la sous-traitance sera accordé sur la base :

- Des références présentées par le sous-traitant pour des prestations de nature et d’importance similaire à celles pour lesquelles il est pressenti,

- De la qualité des matériels et équipements dont la mise en œuvre est prévue et de leur compatibilité avec les équipements et matériels existants, le cas échéant,

- De sa capacité à communiquer en langue française.

Le titulaire s’assure que tous les contrats de sous-traitance quel que soit leur rang et quelle que soit la nationalité du sous-traitant, comportent les clauses nécessaires au respect des dispositions de la loi n°75-1334 du 31 /12/1975 sur la sous-traitance.

Il s’assure également que ses sous –traitants satisfassent aux obligations définies aux articles L 5212-1 à L 5212-4 ; L 5212-9 à L 5212-11 ; L 5214-1 et R 5213-39 du code du travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés.

# MODIFICATION DE PROGRAMME

En cas de modification de programme non substantielle décidée par le maître d’ouvrage, un avenant au présent marché arrête le programme modifié et le coût prévisionnel des travaux concernés par cette modification. L’avenant adapte en conséquence, quel que soit le montant qui en résulte, la rémunération du maître d’œuvre, et les modalités de son engagement sur le coût prévisionnel des travaux.

# Documents À fournir par le maître d’œuvre

Les documents d'études seront remis par le maître d’œuvre au maître d'ouvrage pour vérification et réception.

Le maître de l'ouvrage se réserve tout droit de reproduction des documents ci-dessous dans le cadre de l'opération envisagée.

Le tableau ci-après précise le nombre d'exemplaires à fournir sur papier et sous forme dématérialisée :

| Document à fournir | Nombre d’exemplaires et format |
| --- | --- |
| DOE | 1 informatique |
| EXE 4 | 1 papier et informatique |

# Pénalités

Par dérogation aux articles 16.2.1 et 16.2.4 du CCAG MOE, les pénalités ne sont pas plafonnées et applicables sur simple constat du retard.

RETARD DANS LA REMISE CHIFFRAGE DES TRAVAUX ET LE DEPOT DES DOSSIERS DE DEMANDE DE SUBVENTION DFCI AU TITRE DU PROGRAMME DE TRAVAUX 2027.

Une pénalité forfaitaire de 150 EUROS HT sera appliquée par jour calendaire de retard.

RETARD DANS LA TRANSMISSION AU MAITRE D’OUVRAGE DES DEMANDES DE PAIEMENT DES ENTREPRISES TITULAIRES DES MARCHES DE TRAVAUX, ET DE LEURS SOUS-TRAITANTS éventuels ou dans la vérification des demandes de paiement du titulaire d l’accord cadre fera l’objet d’une pénalité de 50 € H.T. par facture.

ABSENCE AUX REUNIONS AUXQUELLES LE TITULAIRE EST CONVOQUE : Une pénalité forfaitaire de 50 Euros est appliquée en cas d'absence des représentants du titulaire aux réunions auxquelles ils sont dûment convoqués par tous moyens par l’acheteur public.

RETARD DANS LA REMISE DES DOE ET DE L’EXE 4.

Une pénalité forfaitaire de 150 EUROS HT sera appliquée par jour calendaire de retard.

# Vérifications des projets de décompte des entrepreneurs

Le maître d'œuvre procède, au cours des travaux, à la vérification des projets de décomptes établis par l'entrepreneur

Le maître d'œuvre détermine, dans les conditions définies à l'article 12.2 du CCAG-Travaux, le montant de l'acompte à régler à l'entrepreneur.

Le délai imparti au maître d'œuvre pour procéder à la vérification du projet de décompte de l'entrepreneur est fixé à 2 jours à compter de sa mise à disposition.

Si la facture n’est pas conforme, il est chargé de contacter le prestataire afin que celui corrige sa facture avant envoi et devra valider la nouvelle facture pour déclencher le paiement par la maitrise d’ouvrage.

# Instruction des mémoires en réclamation

Le délai d'instruction des mémoires en réclamation est de 25 jours à compter de leur date de réception par le maître d'œuvre.

ELEMENTS SPECIFIQUES POUR LE SUIVI DE TRAVAUX FORESTIERS

## Coupe d’arbre

La densité finale après travaux de l’étage arboré devra répondre aux normes du guide des équipements DFCI en cours (3m d’espacement entre les feuillages des arbres conservés) sauf prescriptions particulières.

Le maitre d’oeuvre devra identifier les arbres remarquables à conserver dans les deux premiers mètres de la bande de roulement (Glacis), car tous les autres arbres devront être abattus

Le CCTP du marché de travaux forestiers stipule que « sans prescription particulière du maître d’ouvrage ou son représentant, les arbres morts sur pied seront abattus et débités en 1m. Les pins maritimes présentant des écoulements de résine seront également coupés.

Dans les cépées de chênes ou d’arbousier, seules trois à quatre tiges seront conservées (les mieux conformées), les autres étant proprement coupées ras de souche puis broyées.

Les bois seront abattus et billonnés en 1m pour les feuillus, 2m pour les résineux, sauf prescriptions particulières du maître d’ouvrage. Si les bois ne sont pas débardés, ils seront proprement empilés sur site, sans s’appuyer sur les arbres conservés, sur sol préalablement débroussaillé, de sorte à ne pas rouler en cas de forte déclivité. »

Le maitre d’oeuvre devra donc informer l’entreprise si des mesures différentes sont à appliquer.

Le maitre d’œuvre aura aussi pour mission de marquer les arbres à couper lorsque cela est nécessaire et que la zone de coupe n’est pas située en forêt public. Dans le cas contraire, il devra solliciter l’ONF pour la réalisation du marquage.

## Evacuation des bois

Dans tous les cas, il sera nécessaire de prévoir une évacuation des bois coupés, soit par les propriétaires, soit en organisant une valorisation.

Le maitre d’oeuvre devra communiquer au prestataire les consignes pour la coupe, le débardage et l’extraction du bois en fonction des modalités d’évacuation prévue.

## Débroussaillement

Le maitre d’oeuvre  est chargé de contrôler la surface débroussaillée et s’assurer que les talus sont bien traités en plus de la surface demandée.

Le maitre d’œuvre est tenu à une obligation de résultat.

Il devra aussi s’assurer que les rémanents sont bien broyés.

Au moment du contrôle de la facturation, le maitre d’oeuvre  portera une attention particulière au respect du Bordereau des prix unitaires. Le BPU du marché de travaux forestiers prévoit en effet des plus-values en fonction de la densité d’arbres.

Le maitre d’oeuvre devra s’assurer que le prestataire active bien la bonne ligne du BPU en fonction de la densité d’arbre.

Les prix sont aussi différents entre les surfaces mécanisables et celles à traiter manuellement. Le maitre d’oeuvre devra avoir un œil critique sur la surface réellement traitée manuellement.

Les enjeux environnementaux et notamment la présence de la tortue d’Herman devront être pris en compte dans les conseils donnés à l’entreprise sur le choix du matériel de débroussaillement.

ELEMENTS SPECIFIQUES POUR LE SUIVI DE TRAVAUX DE GENIE CIVIL

Le maitre d’oeuvre devra être en mesure de définir les emplacements optimums dans le cas de création d’aires de retournement, de croisement ou de citerne.

Il devra aussi pouvoir orienter l’entreprise sur le choix d’un dévers amont ou aval lors de reprise ou création de piste, l’intérêt de créer un passage busé, un radier béton ou un radier empierré...

Globalement, il devra être en mesure d’apporter les éléments techniques pour que la maitrise d’ouvrage puisse commander les travaux les plus adaptés aux besoins, à la topographie du lieu et à l’usage.

ELEMENTS SPECIFIQUES POUR LE SUIVI DE TRAVAUX DE FOURNITURE OU ENTRETIEN DE CITERNES DFCI.

Le maitre d’oeuvre devra appuyer la maitrise d’ouvrage dans la définition des besoins en citerne, et devra être en mesure de diagnostiquer l’état d’une citerne afin de commander les travaux de réparation adaptés.

RESPONSABILITÉ - SIGNALISATION - MESURES DE PRÉCAUTION

Le maitre d’oeuvre devra s’assurer que l’entreprise qui réalise les travaux :

- met en place les mesures de sécurité nécessaires ainsi qu’une signalisation adaptée,

- se conformes aux codes et arrêtés préfectoraux en vigueur (code forestier, AP réglementant l’emploi du feu dans le département du Var, l’AP réglementant la pénétration dans les massifs forestiers),

- se conforme aux droits du travail en vigueur

- prend les dispositions nécessaires en fonctions des conditions météorologiques

Le maitre d’oeuvre garantira la bonne réalisation des travaux et les unités traités à travers la réalisation et la signature d’un EXE 4. Il pourra émettre des réserves qui devront être levées dans un délai de 12 mois pour libérer la retenue de garantie appliquée à l’entreprise de travaux.

DIFFICULTÉS DANS L’EXÉCUTION DES TRAVAUX LIÉES AUX PROPRIÉTAIRES DES TERRAINS

Chaque fois que l’entreprise en charge des travaux rencontrera des difficultés liées à des remarques ou objections faites par un propriétaire du sol, celui-ci en référera immédiatement au représentant de la collectivité, mais en aucun cas il est habilité à traiter le différend. Le maitre d’oeuvre pourra être amené à rencontrer les propriétaires à la demande de la maitrise d’ouvrage afin d’expliquer la teneur des travaux. Aucune prise de contact, ne devra se faire sans l’accord préalable de la maitrise d’ouvrage, qui doit être informé de toute interaction.

PRISE EN COMPTE DE LA BIODIVERSITE

Il est demandé aux prestataires de travaux DFCI de prendre en compte les enjeux environnementaux réglementaires ou contractuels (NATURA2000), mais la biodiversité de manière plus globale (intervention aux abords des vallons, mattes arbustives à conserver pour les oiseaux nicheurs, régénération naturelle à conserver pour le chêne liège…).

Le maitre d’oeuvre devra être en mesure d’accompagner l’entreprise de travaux dans la prise en compte de ces éléments. Il disposera des fiches de site dans lesquels les enjeux environnementaux sont stipulés.

Le maitre d’oeuvre devra informer la maitrise d’ouvrage des dommages causés par le prestataire afin que celle-ci puisse appliquer les pénalités prévues.

Propriété intellectuelle

Les dispositions applicables pour déterminer les droits et les obligations respectives du Maître d’ouvrage et du Maître d’œuvre en la matière, sont celle définies au chapitre V du Cahier des Clauses Administratives Générales de Maitrise d’Œuvre (CCAG-MOE) issu de l’arrêté du 30 mars 2021.

# OBLIGATION DU TITULAIRE CONCERNANT LES DONNÉES ET DOCUMENTS QU’IL ÉTABLÎT, LA CONFIDENTIALITÉ ET LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

  - OBLIGATIONS CONCERNANT LES DONNÉES ET DOCUMENTS QU’IL ÉTABLÎT

Toutes les données et tous les documents établis par le Titulaire dans le cadre de l’exécution du présent marché sont des documents à caractère administratif communicables et sont propriété du Maître d’ouvrage.

Le Titulaire doit donc les lui remettre sur demande.

  - OBLIGATIONS DE CONFIDENTIALITÉ

Le Maitre d’oeuvre s’engage à la plus grande discrétion concernant les documents qui lui sont communiqués par le maître d’ouvrage et s’interdit de les porter à la connaissance de quiconque sans autorisation préalable du maître d’ouvrage.

La méconnaissance de cette obligation pourra entraîner la résiliation du marché aux frais et risques du Maitre d’oeuvre sans mise en demeure préalable.

  - OBLIGATIONS CONCERNANT LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

Le Titulaire doit se conformer aux exigences découlant du règlement de l’Union européenne 2016/679 du 27/04/2016 concernant la protection des données personnelles.

Pour l’application de ce règlement le Maître d’ouvrage est responsable du traitement des données à caractère personnel et le sous-traite au Maitre d’oeuvre.

À ce titre le Maitre d’oeuvre doit prendre toute précaution utile afin de limiter l’utilisation des données personnelles ou sensibles auxquelles il peut avoir accès et à garantir une sécurité appropriée à ces données.

A ce titre, le Maitre d’oeuvre s’engage à respecter et à prendre toute disposition utile pour faire respecter par son personnel et plus généralement par toute personne intervenant pour son compte, les obligations suivantes :

- ne prendre aucune copie des documents et supports d’information qui lui sont confiés, à l’exception de celles strictement nécessaires à l’exécution du marché,

- limiter l’utilisation des documents et informations traités aux besoins strictement nécessaires à l’exécution du marché,

- ne pas divulguer ces documents ou informations à d’autres personnes,

- prendre toute mesure permettant d’éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des fichiers en cours d’exécution,

- prendre toute mesure de sécurité, notamment matérielle, pour assurer la conservation et l’intégrité des documents et informations traités en cours d’exécution du marché et alerter le Maître d’ouvrage de toute violation de données à caractères personnel dans un délai maximum de 24 h après en avoir pris connaissance, par tout moyen approprié. Cette notification est accompagnée de toute la documentation utile pour permettre au maître d’ouvrage, si nécessaire, de notifier cette violation à l’autorité de contrôle compétente.

- établir et fournir sans délai à la demande du Maître d’ouvrage les éléments de preuve de conformité au règlement européen,

-procéder en fin de marché (au terme de la garantie de parfait achèvement), à la destruction de tous les fichiers manuels ou informatisés stockant les informations après en avoir averti le Maître d’ouvrage.

En outre un registre de toutes les catégories d’activités de traitement effectuées pour le compte du Maître d’ouvrage devra être établi par le Maitre d’oeuvre et chacun des intervenants pour son compte employant chacun plus de 250 salariés. Ce registre doit être communiqué sans délai sur demande du Maître d’ouvrage.

Nonobstant les poursuites pénales sur le fondement des articles 226-17 et 226-22 du code pénal, la méconnaissance de ces obligations pourra entraîner la résiliation du marché aux frais et risques du Maitre d’oeuvre, sans mise en demeure préalable.

# Achèvement de la mission

La mission du maître d’œuvre s'achève à la fin de la réception sans réserve de l’interservices.

# Résiliation du marché

Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 27 à 34 du CCAG-MOE.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 à R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pièces prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du Code du travail conformément à l'article R. 2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire :

Les dispositions de l'article 34 du CCAG s'appliquent.

En cas de non-exécution ou mauvaise exécution des prestations prévues au contrat après mise en demeure restée sans effet, ou en cas de décision de résiliation du contrat et si cette décision le mentionne, l'acheteur peut faire procéder par un tiers à l’exécution des prestations, aux frais et risques du titulaire.

Cette décision est notifiée au titulaire par l'acheteur. Le contrat passé avec le tiers est transmis au titulaire pour information.

Ce dernier ne peut pas prendre part à l'exécution de ce contrat de substitution mais est tenu de fournir toutes les informations utiles à sa bonne exécution. L’augmentation des dépenses par rapport au prix du présent contrat est à la charge du titulaire. La diminution des dépenses ne lui profite pas.

# Assurances

Le maître d’œuvre assume l’ensemble des responsabilités professionnelles encourues du fait des dommages corporels, matériels ou immatériels. Il assume en particulier celles qui découlent des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 2270 du code civil dans le cadre de la mission qui lui est confiée. Il est assuré contre les conséquences pécuniaires de ces responsabilités par le contrat d’assurance désigné à l’acte d’engagement.

Ce contrat d’assurance est conforme.

- À l’obligation d’assurance prévue par l’article L 241-1 du code des assurances ainsi qu’aux clauses types énoncées à l’annexe 1 de l’article A 243-1 du même code

- Aux exigences de l’article 16 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture.

L’attestation d’assurance professionnelle du maître d’œuvre est jointe au présent contrat.

Dans un délai de 20 jours à compter de la notification du marché, le maître d’œuvre devra remettre au maître d'ouvrage une copie de ses contrats d'assurances, couvrant les responsabilités découlant des principes dont s'inspirent les articles 1792 à 1792-2 du Code civil, et sur lesquels devront apparaître les sommes assurées, les franchises et les taux de primes, ainsi qu'une attestation d'assurance justifiant :

- Que les polices s'appliquent sans restriction et dans toutes leurs conditions pour la réalisation des ouvrages, objets du présent marché,

- Que le bénéficiaire desdites polices est à jour du paiement de ses primes.

Le cas échéant, une attestation d’assurance professionnelle est fournie chaque année, jusqu’à celle de l’achèvement de la mission.

# Clause de réexamen au sens du code de la commande publique

En application de l'article R2194-1 du code de la commande publique, le montant et la durée du marché pourront être revus à la hausse ou à la baisse dans les cas suivants :

- Contraintes géotechniques

- Présence de réseaux non préalablement identifié au moment des DT.

- Pollution des sols non détectable

- Adaptation/modification du programme au cours ou à l'issue de l'instruction des dossiers règlementaires.

Cette clause de réexamen sera mise en œuvre sur seule décision de l’acheteur et matérialisée par voie d'avenant. Le cas échéant, le titulaire transmettra à l’acheteur les justificatifs correspondants aux augmentations de coûts et/ou aux prolongations de délais d’exécution, étant précisé que la prolongation de ces délais d’exécution n’ouvre pas nécessairement droit à indemnité pour le titulaire.

# dérogations

L’article 4.1 du présent AE valant CCP déroge à l’article 4.1 du CCAG – MOE.

L’article 15 du présent AE valant CCP déroge aux articles 16.2.1 et 16.2.4 du CCAG MOE.

# Acceptation dU présent marché

Engagement du candidat

Le candidat est informé que le seul dépôt de son offre vaut engagement de sa part à signer le marché qui pourra lui être attribué.

Fait en un seul original

A ..........................................

Le ..........................................

Signature et cachet

ACCEPTATION DE L’OFFRE

| Est acceptée la présente offre A La Londe les Maures Le .......................................... |  |
| --- | --- |

François de CANSON

Président de la Communauté de communes

Méditerranée Porte des Maures

Maire de La Londe les Maures

Vice-Président de la Région

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Elle est complétée par les annexes suivantes :

Annexe  : Répartition technique entre cotraitant (groupement conjoint uniquement);

NANTISSEMENT OU CESSION DE CREANCES

Copie délivrée en unique exemplaire pour être remise à l'établissement de crédit en cas de cession ou de nantissement de créance de :

|  |  | La totalité du marché dont le montant est de (indiquer le montant en chiffres et en lettres) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| --- | --- | --- |

|  |  | La totalité du bon de commande n° ........ afférent au marché (indiquer le montant en chiffres et lettres) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| --- | --- | --- |

|  |  | La partie des prestations que le titulaire n'envisage pas de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct, est évaluée à (indiquer en chiffres et en lettres) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| --- | --- | --- |

|  |  | La partie des prestations évaluée à (indiquer le montant en chiffres et en lettres) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| --- | --- | --- |

et devant être exécutée par : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . en qualité de :

|  |  | membre d'un groupement d'entreprise |
| --- | --- | --- |
|  |  | sous-traitant |

A La Londe les Maures

Le .............................................

Signature du représentant du pouvoir adjudicateur,

ANNEXE N° 1 : MISSIONS ET RÉPARTITIONS DES HONORAIRES

MOE TRAVAUX PROGRAMMES

| Éléments | Total sur |  | Total global | Répartition par cotraitant |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De mission | Honoraire % |  | H.T. | Part de | Part de | Part de | Part de | Part de |
| VISA | . |  |  |  |  |  |  |  |
| DET | . |  |  |  |  |  |  |  |
| OPC | . |  |  |  |  |  |  |  |
| AOR | . |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL | 100, 00 % |  |  |  |  |  |  |  |

MOE TRAVAUX NON PROGRAMMES OU URGENTS

| Éléments | Total sur |  | Total global | Répartition par cotraitant |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De mission | Honoraire % |  | H.T. | Part de | Part de | Part de | Part de | Part de |
| VISA | . |  |  |  |  |  |  |  |
| DET | . |  |  |  |  |  |  |  |
| OPC | . |  |  |  |  |  |  |  |
| AOR | . |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL | 100, 00 % |  |  |  |  |  |  |  |

MISSION COMPLEMENTAIRE

| Mission d'Assistance à la maîtrise d’ouvrage pour le chiffrage des travaux et le dépôt des dossiers de demande de subvention DFCI au titre du programme de travaux 2027 - programme estimé à 700 000 € TTC | Total global | Répartition par cotraitant |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H.T. | Part de | Part de | Part de | Part de | Part de |

Signatures et cachets des cotraitants :

ANNEXE N° 2 : PIDAF

ANNEXE N°3  : Guide DFCI