1 ruelle de la Mairie 21380 ASNIERES-LES-DIJON 06 89 49 15 35 – sroux.sieavs@gmail.com

Réalisation du schéma directeur d’alimentation en eau potable, du PGSSE et du Diagnostic Territorial

ACTE D’ENGAGEMENT

« AE »

Version 1 – Mars 2026

Marché passé selon une procédure d’appel d’offres ouvert

En application des articles L.2124-2, R.2124-2-1 et R.2161-2 à R.2161-5 du code de la commande publique

SOMMAIRE

Article 1.	Acheteur, objet et forme du marche	3

1.1.	Identification de l’acheteur public	3

1.2.	Objet du marché	3

1.3.	Type de marché	3

Article 2.	Contractualisation	3

2.1.	En cas d’entreprise unique	3

2.2.	En cas de groupement	4

Article 3.	Prix	5

3.1.	Conditions générales	5

3.2.	Montant du marché	5

3.2.1.	Part forfaitaire	5

3.2.2.	Part à bon de commande	5

3.2.3.	Montant maximum de la part à bon de commande	5

Article 4.	Durée du marché et délais d’exécution	6

4.1.	Durée du marché	6

4.2.	Délais d’exécution des prestations	6

4.2.1.	Démarrage des phases et réunion de lancement	6

4.2.2.	Calendrier validé d’exécution	6

4.2.3.	Délais d’exécution	6

4.2.4.	Prolongation des délais	7

Article 5.	Paiements	7

5.1.	Avance	7

5.2.	Paiement	7

Article 6.	Sous-traitance	8

# Acheteur, objet et forme du marche

## Identification de l’acheteur public

L’acheteur du présent marché est le Syndicat Intercommunal des Eaux et de l’Assainissement de la Vallée du Suzon (SIEAVS).

## Objet du marché

Le marché est composé d’une combinaison de trois études, relevant de prestations intellectuelles, qui ont pour objet sur l’ensemble du territoire du SIEAVS :

- L’élaboration du Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable (SDAEP) ;

- L’élaboration du Plan de Gestion de la Sécurité Sanitaire des Eaux (PGSSE) ;

- L’élaboration du Diagnostic Territorial de l’Accès à l’Eau destinée à la consommation humaine (DTAE).

## Type de marché

Le présent marché constitue un accord-cadre mono-attributaire comprenant une part à prix global et forfaitaire et une part exécutée par bons de commande, dans les conditions définies par les pièces du marché.

## Portée de l’acte d’engagement

Le présent acte d’engagement porte sur l’offre de base relative à l’ensemble du marché. Le marché n’est pas alloti. Aucune variante n’est retenue. Aucune prestation supplémentaire éventuelle n’est prévue.

# Contractualisation

## En cas d’entreprise unique

Je soussigné_____________________________________________________________________

Agissant au nom et pour le compte de la société _______________________________________ _______________________________________________________________________________

Dont le siège social est situé : _______________________________________________________

Numéro d’inscription au RCS ou au RM : ______________________________________________

Numéro INSEE __________________________________________________________________

Code APE ______________________________________________________________________

Numéro SIRET ___________________________________________________________________

Coordonnées téléphoniques ________________________________________________________

Adresse électronique ______________________________________________________________

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés en qualité de : _______________________________

Agissant en tant qu’entreprise unique,

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché :

- L’acte d’engagement et ses annexes éventuelles ;

- Le présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ;

- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ;

- La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) ;

- Le bordereau des prix unitaires (BPU) ;

- Le mémoire technique du titulaire et la note d’adéquation technico-financière ;

- Les éventuels actes spéciaux de sous-traitance et leurs actes modificatifs postérieurs à la notification ;

- Le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de prestations intellectuelles, approuvé par l’arrêté du 30 mars 2021.

M’ENGAGE sans réserve, conformément aux modalités, clauses et prescriptions imposées par les documents visés ci-dessus, à exécuter les prestations nécessaires à la réalisation de l’objet du présent marché dans les conditions définies ci-après.

## En cas de groupement

Nous soussignés,

M. ____________________________________________________________________________

Agissant au nom et pour le compte de la société _______________________________________ ______________________________________________________________________________

Dont le siège social est situé : ______________________________________________________

Numéro d’inscription au RCS ou au RM : _____________________________________________

Numéro INSEE __________________________________________________________________

Code APE ______________________________________________________________________

Numéro SIRET __________________________________________________________________

Coordonnées téléphoniques _______________________________________________________

Adresse électronique _____________________________________________________________

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés en qualité de : _______________________________

Et M. __________________________________________________________________________

Agissant au nom et pour le compte de la société _______________________________________ _______________________________________________________________________________

Dont le siège social est situé : _______________________________________________________

Numéro d’inscription au RCS ou au RM : ______________________________________________

Numéro INSEE __________________________________________________________________

Code APE ______________________________________________________________________

Numéro SIRET ___________________________________________________________________

Coordonnées téléphoniques ________________________________________________________

Adresse électronique ______________________________________________________________

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés en qualité de : _______________________________

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché :

- L’acte d’engagement et ses annexes éventuelles ;

- Le présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ;

- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ;

- La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) ;

- Le bordereau des prix unitaires (BPU) ;

- Le mémoire technique du titulaire et la note d’adéquation technico-financière ;

- Les éventuels actes spéciaux de sous-traitance et leurs actes modificatifs postérieurs à la notification ;

- Le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de prestations intellectuelles, approuvé par l’arrêté du 30 mars 2021.

NOUS ENGAGEONS sans réserve, en tant qu'entrepreneurs groupés conformément aux modalités, clauses et prescriptions imposées par les documents visés ci-dessus, à exécuter les prestations nécessaires à la réalisation de l’objet du présent marché dans les conditions définies ci-après.

L'entreprise ________________________________________________ est le mandataire des entrepreneurs groupés.

# Prix

## Conditions générales

Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales ou autres frappant obligatoirement les prestations ainsi que toutes les autres dépenses nécessaires à l'exécution des prestations, les marges pour risque et les marges bénéficiaires. Si le candidat se présente en groupement, il devra fournir un tableau de répartition des prestations et les références bancaires pour chaque co-traitant. Les prix du présent marché sont établis selon les conditions économiques du mois de remise des offres.

## Montant du marché

### Part forfaitaire

Le marché comprend une part forfaitaire, correspondant aux prestations définies dans le CCTP et détaillée dans la DPGF.

| Montant de la part forfaitaire en € HT |  |
| --- | --- |
| TVA 20% |  |
| Montant de la part forfaitaire en € TTC |  |

### Part à bon de commande

Le marché comprend également une part exécutée par l’émission de bons de commande, correspondant aux prestations à prix unitaires susceptibles d’être commandées en fonction des besoins au fur à mesure de l’avancement des études, par l’acheteur.

Cette part est rémunérée par application des prix du bordereau des prix unitaires (BPU) aux quantités réellement commandées et exécutées.

### Montant maximum de la part à bon de commande

La part exécutée par bons de commande est conclue sans montant minimum et avec un montant maximum de 100 000 euros HT sur la durée totale du marché.

## Application de la clause de réexamen

Le titulaire est réputé avoir intégré dans son offre la possibilité de mise en œuvre de la clause de réexamen prévue au CCAP, ainsi que ses incidences financières.

# Durée du marché et délais d’exécution

## Durée du marché

Le marché est conclu pour une durée de trois (3) ans à compter de sa date de notification. Les bons de commande peuvent être émis pendant toute la durée de validité du marché.

## Délais d’exécution des prestations

### Démarrage des phases et réunion de lancement

Les prestations forfaitaires débutent à compter de la date fixée par l’ordre de service prescrivant leur démarrage ou, à défaut pour la phase 1, à compter de la notification du marché. Le démarrage de chaque phase suivante est prescrit par ordre de service, après validation préalable de la phase précédente par l’acheteur, dans les conditions prévues par le CCAP et le CCTP.

### Calendrier validé d’exécution

Le planning détaillé d’exécution remis par le titulaire et expressément validé par l’acheteur dans les conditions prévues au CCAP constitue le calendrier validé d’exécution. Il complète, pour l’exécution du marché, les délais d’exécution ci-après en fixant les dates contractuelles de remise des livrables et des jalons intermédiaires.

### Délais d’exécution

Pour les prestations d’études, le délai d’exécution d’une phase expire à la date de présentation à l’acheteur du livrable de phase correspondant, en vue de l’engagement des opérations de vérification, conformément au CCAP et au CCTP. Les délais d’exécution des différentes phases, exprimés en semaines, sur lesquels s’engage le candidat, sont les suivants :

| Phase d’étude |  | Délai proposé en semaines |
| --- | --- | --- |
| SCHEMA DIRECTEUR D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE |  |  |
| Phase 1 | Recueil des données, visite des installations et analyses initiales |  |
| Phase 2 | Consolidation des données, investigations et diagnostics complémentaires |  |
| Phase 3 | Campagnes de mesures et modélisation hydraulique du réseau |  |
| Phase 4 | Analyse prospective du fonctionnement et définition des orientations d’évolution du service |  |
| Phase 5 | Synthèse générale de l’étude et construction du schéma directeur |  |
| Plan de Gestion de la Sécurité Sanitaire des Eaux |  |  |
| Phase 1 | Caractérisation du périmètre et état des lieux initial |  |
| Phase 2 | Identification des dangers et évaluation des risques |  |
| Phase 3 | Définition du plan d’actions |  |
| Phase 4 | Définition des indicateurs de suivi et des modalités de mise à jour |  |
| Diagnostic Territorial |  |  |
| Phase 1 | Cadrage de l’étude et collecte des données disponibles |  |
| Phase 2 | Identification et caractérisation des situations d’accès insuffisant à l’eau |  |
| Phase 3 | Définition et hiérarchisation des solutions |  |
| Phase 4 | Programme d’actions et modalités de mise en œuvre |  |

### Prolongation des délais

Les contraintes de réalisation des prestations d’études liées notamment au fonctionnement du service de l’eau potable, à la disponibilité des exploitants ou prestataires concernés, à la programmation de certaines interventions sur ouvrages, ou à des contraintes d’accès aux installations, ne donnent pas lieu par elles-mêmes à une modification automatique des délais contractuels.

Lorsque ces contraintes font obstacle à l’exécution des prestations dans les délais contractuels, ces circonstances peuvent donner lieu, à la demande motivée du titulaire, à une prolongation des délais dans les conditions prévues par le CCAG-PI.

# Paiements

## Avance

Dans les conditions prévues par le CCAP et par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, une avance est accordée au titulaire lorsque les conditions ouvrant droit à son versement sont réunies.

Je renonce (nous renonçons) au bénéfice de l’avance :

☐ OUI

☐ NON

À défaut de case cochée, l’acheteur considérera que le titulaire ne renonce pas au bénéfice de l’avance.

## Paiement

L’acheteur se libèrera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter les montants au crédit du ou des comptes suivants :

- Ouvert au nom de :

pour les prestations suivantes :

Domiciliation :

Code banque :		Code guichet :		N° de compte :		Clé RIB :

IBAN :

BIC :

- Ouvert au nom de :

pour les prestations suivantes :

Domiciliation :

Code banque :		Code guichet :		N° de compte :		Clé RIB :

IBAN :

BIC :

En cas de groupement solidaire, les cotraitants, autres que le mandataire, donnent à celui-ci, qui l’accepte, procuration à l’effet de percevoir pour leur compte les sommes qui leur sont dues au titre du marché. Les paiements ainsi effectués au mandataire sont libératoires à l’égard des membres du groupement.

# Sous-traitance

Le ou les actes spéciaux de sous-traitance, établis notamment au moyen du formulaire DC4 et annexés au présent acte d’engagement, indiquent la nature et le montant des prestations que le titulaire envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct.

Chaque acte spécial vaut demande d’acceptation du sous-traitant et d’agrément de ses conditions de paiement dans les conditions prévues par le code de la commande publique.

Prix en euros, HT :

TVA 20% :

Prix en euros, TTC :

Prix en euros TTC (en lettres) :

# Acceptation de l’offre

La présente offre est acceptée par l’acheteur.

Acheteur : Syndicat Intercommunal des Eaux et de l’Assainissement de la Vallée du Suzon (SIEAVS)

Personne habilitée à signer le marché : Madame la Présidente du SIEAVS

Comptable public assignataire des paiements :

Monsieur le Trésorier du Service de Gestion Comptable d’Auxonne

1 ruelle des pêcheurs 21130 AUXONNE

Imputation budgétaire :

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement.

À __________________________, le __________________________

Pour l’acheteur,

La Présidente du SIEAVS