1 ruelle de la Mairie 21380 ASNIERES-LES-DIJON 06 89 49 15 35 – sroux.sieavs@gmail.com

Réalisation du schéma directeur d’alimentation en eau potable, du PGSSE et du Diagnostic Territorial

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

« CCAP »

Version 2 – Juin 2026

Marché passé selon une procédure d’appel d’offres ouvert

En application des articles L.2124-2, R.2124-2-1 et R.2161-2 à R.2161-5 du code de la commande publique

SOMMAIRE

Article 1.	Cadre et objet du marche	3

1.1.	Identification de l’acheteur public	3

1.2.	Objet	3

1.3.	Contenu des prestations	3

Article 2.	Dispositions générales du marché	3

2.1.	Procédure applicable	3

2.2.	Type de marche	3

2.3.	Décomposition en lots	3

2.4.	Tranches	4

2.5.	Variantes	4

2.6.	Sous-traitance	4

2.7.	TVA	4

Article 3.	Durée et délais	4

3.1.	Durée du marché	4

3.2.	Délais d’exécution	4

3.3.	Calendrier d’exécution	4

Article 4.	Documents contractuels	5

Article 5.	Avance	5

5.1.	Conditions de versement et de remboursement	5

5.2.	Garanties financières de l’avance	5

Article 6.	Prix du marché	5

6.1.	Nature des prix	5

6.2.	Variations des prix	5

Article 7.	Clause de réexamen relative à la non-réalisation de certaines investigations techniques	6

Article 8.	Modalités de règlement des comptes	7

8.1.	Acomptes et paiements partiels, définitifs et solde	7

8.2.	Présentation des demandes de paiements	7

8.3.	Délai global de paiement	7

Article 9.	Ordres de service et point de départ des prestations	8

9.1.	Démarrage des prestations – Ordres de service	8

9.2.	Délais d’exécution	8

Article 10.	Vérification et admission des livrables	8

Article 11.	Utilisation des résultats	9

Article 12.	Pénalités	9

12.1.	Pénalités de retard	9

12.2.	Pénalité pour travail dissimulé	10

Article 13.	Assurances	10

Article 14.	Résiliation – arrêt et suspension des prestations	10

Article 15.	Langue et devise	11

Article 16.	Règlement des litiges	11

Article 17.	Dérogations au CCAG-PI	11

# Cadre et objet du marche

## Identification de l’acheteur public

La personne publique contractante du présent marché, dénommé « l’acheteur », est le Syndicat Intercommunal des Eaux et de l’Assainissement de la Vallée du Suzon (SIEAVS).

## Objet

Le marché est composé d’une combinaison de trois études, relevant de prestations intellectuelles, qui ont pour objet sur l’ensemble du territoire du SIEAVS :

- L’élaboration du Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable (SDAEP) ;

- L’élaboration du Plan de Gestion de la Sécurité Sanitaire des Eaux (PGSSE) ;

- L’élaboration du Diagnostic Territorial de l’Accès à l’Eau destinée à la consommation humaine (DTAE).

## Contenu des prestations

Le contenu détaillé des prestations à exécuter est renseigné dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

# Dispositions générales du marché

## Procédure applicable

La présente consultation est passée selon une procédure d’appel d’offres ouvert en application des articles L.2124-2, R.2124-2-1° et R.2161-2 à R.2161-5 du code de la commande publique.

## Type de marche

Le présent marché prend la forme d’un accord-cadre mono-attributaire composite, conclu avec un seul opérateur économique.

Il comprend :

- Une part forfaitaire, correspondant aux prestations fermes et prévisibles définies dans les pièces du marché ;

- Une part exécutée par l’émission de bons de commande, correspondant aux prestations à prix unitaires susceptibles d’être commandées en fonction des besoins au fur à mesure de l’avancement des études, par l’acheteur.

Les prestations relevant de la part forfaitaire et celles relevant de la part à bons de commande sont identifiées dans les pièces contractuelles, notamment le cahier des clauses techniques particulières, la décomposition du prix global et forfaitaire et le bordereau des prix unitaires.

La part exécutée par bons de commande est conclue sans montant minimum et avec un montant maximum de 100 000 euros HT sur la durée totale du marché.

Les bons de commande sont émis, pendant la durée de validité de l’accord-cadre, sans négociation ni remise en concurrence préalable, dans les conditions prévues par les pièces du marché.

## Décomposition en lots

Le marché n’est pas alloti.

En application de l’article L.2113-11 du code de la commande publique, la dévolution en lots séparés serait de nature à rendre techniquement plus difficile et financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations, compte tenu de l’imbrication des missions de schéma directeur d’alimentation en eau potable, de PGSSE et de diagnostic territorial, qui nécessitent une approche méthodologique, technique et financière unifiée.

## Tranches

L’accord cadre n’est pas composé de tranches.

## Variantes

Les variantes ne sont pas autorisées.

## Sous-traitance

Le titulaire peut sous-traiter l’exécution d’une partie du marché, sous réserve de l’acceptation de chaque sous-traitant et de l’agrément de ses conditions de paiement par l’acheteur.

La sous-traitance est régie par le CCAG-PI et par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur qui lui sont applicables.

## TVA

Sauf mention contraire, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés hors T.V.A. Le taux de T.V.A. applicable est celui en vigueur, sur le territoire français, au moment de l’exécution de la prestation.

# Durée et délais

## Durée du marché

Le marché est conclu pour une durée de trois (3) ans à compter de sa date de notification. Les bons de commande peuvent être émis pendant toute la durée de validité de l’accord-cadre.

## Délais d’exécution

Les délais d’exécution des prestations forfaitaires sont fixés dans l’acte d’engagement. Les délais d’exécution des prestations faisant l’objet de bons de commande sont précisés dans chaque bon de commande, dans les conditions prévues par les pièces du marché. Les délais fixés pour l’exécution des prestations ne peuvent avoir pour effet de méconnaître les règles applicables à la durée des accords-cadres.

## Calendrier d’exécution

Dans un délai prévu par le CCTP à compter de la notification de l’ordre de service prescrivant le démarrage de la phase 1, le titulaire remet à l’acheteur un planning détaillé d’exécution.

Après validation expresse par l’acheteur, ce planning devient le calendrier validé d’exécution. Il constitue, avec les ordres de service et les bons de commande, le document de référence pour l’appréciation du respect des délais contractuels de remise des livrables, des documents préparatoires aux réunions et, plus généralement, des jalons d’exécution prévus par les pièces du marché.

Toute mise à jour substantielle du planning détaillé d’exécution, notamment lorsqu’elle affecte les dates de remise des livrables ou l’enchaînement des phases, doit être soumise à l’accord préalable de l’acheteur. Seule une mise à jour expressément validée par l’acheteur modifie le calendrier validé d’exécution.

À défaut de validation expresse d’une mise à jour, le calendrier validé d’exécution précédemment approuvé demeure applicable.

# Documents contractuels

Le présent article déroge à l’article 4.1 du CCAG applicable aux marchés publics de prestations intellectuelles. Les pièces constitutives du marché sont, par ordre de priorité décroissante :

- L’acte d’engagement et ses annexes éventuelles ;

- Le présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ;

- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ;

- La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) ;

- Le bordereau des prix unitaires (BPU) ;

- Le calendrier validé d’exécution (applicable après la notification du marché et du premier ordre de service) ;

- Le mémoire technique du titulaire et la note d’adéquation technico-financière ;

- Les éventuels actes spéciaux de sous-traitance et leurs actes modificatifs postérieurs à la notification ;

- Le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de prestations intellectuelles, approuvé par l’arrêté du 30 mars 2021.

# Avance

## Conditions de versement et de remboursement

Sauf renonciation expresse du titulaire, une avance est versée dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur applicables aux marchés publics.

Pour la part forfaitaire du marché, l’avance est calculée sur le montant initial de cette part, lorsque les conditions réglementaires sont réunies. Pour la part du marché exécutée par l’émission de bons de commande et ne comportant pas de montant minimum, l’avance est accordée pour chaque bon de commande remplissant les conditions réglementaires.

Le taux de l’avance est fixé au taux minimum réglementaire applicable, sauf stipulation plus favorable dans l’acte d’engagement. L’avance est versée et remboursée dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Une avance peut, le cas échéant, être versée aux sous-traitants admis au paiement direct dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

## Garanties financières de l’avance

Il n’est pas exigé de garantie à première demande pour le versement de l’avance.

# Prix du marché

## Nature des prix

Le marché est traité :

- Pour partie, à prix global et forfaitaire, conformément à la décomposition du prix global et forfaitaire ;

- Pour partie, à prix unitaires, par application du bordereau des prix unitaires aux quantités réellement commandées et exécutées.

## Variations des prix

Les prix du marché sont révisables. Ils sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise des offres. Ce mois constitue le mois zéro (M0).

La révision des prix intervient à chaque date anniversaire de la notification du marché, par application de la formule suivante :

P = P0 × K

Avec : K = 0,15 + 0,85 × (SYNTEC n / SYNTEC 0)

Dans laquelle :

- P = prix révisé hors taxes ;

- P0 = prix initial hors taxes ;

- SYNTEC 0 = valeur de l’indice SYNTEC du mois zéro (M0) ;

- SYNTEC n = dernière valeur publiée de l’indice SYNTEC connue à la date de révision.

Les prix révisés s’appliquent aux prestations exécutées à compter de leur date de prise d’effet.

En cas de disparition de l’indice de référence, de modification substantielle de sa composition ou de cessation de sa publication, les parties conviennent de lui substituer l’indice de remplacement le plus directement en lien avec l’objet du marché. À défaut d’accord, cette substitution est constatée par avenant.

Lorsque la valeur définitive de l’indice n’est pas connue à la date d’établissement de la demande de paiement, la révision est opérée à titre provisoire sur la base de la dernière valeur connue. Il est procédé à la régularisation lors du paiement suivant dès publication de la valeur définitive.

# Clause de réexamen relative à la non-réalisation de certaines investigations techniques

En application des articles L. 2194-1 et R. 2194-1 du Code de la commande publique, le marché comporte une clause de réexamen destinée à tenir compte de l’existence éventuelle de données techniques récentes, complètes et directement exploitables rendant inutile la réalisation de certaines investigations ou diagnostics prévus au CCTP.

La présente clause s’applique exclusivement aux prestations prévues aux phases 1 et 2 du CCTP, relative aux analyses, diagnostics et investigations techniques, dès lors que ces prestations sont individualisées dans la décomposition du prix global et forfaitaire ou dans le bordereau des prix unitaires.

À l’issue de la phase d’analyse des données existantes prévue au CCTP, le titulaire établit, le cas échéant, une note spécifique de réexamen identifiant les prestations dont la réalisation ne présenterait pas d’utilité avérée au regard des données déjà disponibles.

Cette note précise, pour chaque prestation concernée :

- L’ouvrage, l’installation ou le secteur concerné ;

- La prestation initialement prévue au marché ;

- Les documents, études, rapports, relevés ou diagnostics déjà disponibles ;

- Leur date d’établissement ;

- Leur niveau de complétude, de précision et d’exploitabilité ;

- Leur adéquation avec les objectifs et le niveau d’exigence du schéma directeur ;

- La proposition motivée de non-réalisation de la prestation concernée.

Une prestation peut être considérée comme non nécessaire si les données existantes sont cumulativement :

- Suffisamment récentes au regard de la nature de l’ouvrage ou de l’équipement concerné ;

- Complètes sur le périmètre technique à analyser ;

- Exploitables sans retraitement substantiel ;

- Cohérentes avec les objectifs méthodologiques du CCTP ;

- D’un niveau de détail au moins équivalent à celui attendu dans le cadre du présent marché.

L’acheteur examine la note de réexamen produite par le titulaire. Lorsque les conditions prévues au présent article sont réunies, l’acheteur notifie au titulaire, par ordre de service, la liste des prestations qui ne seront pas exécutées.

La non-réalisation des prestations ainsi notifiées donne lieu à une minoration forfaitaire du prix du marché. Cette minoration est calculée par application directe des prix correspondants figurant dans la décomposition du prix global et forfaitaire ou dans le bordereau des prix unitaires.

Lorsque la prestation concernée est individualisée par ouvrage, installation, secteur ou unité d’œuvre, la minoration est égale au prix forfaitaire ou au prix unitaire correspondant, multiplié par le nombre d’unités non réalisées. Lorsque la prestation concernée n’est pas directement individualisée mais que la DPGF ou le BPU comporte une quantité de référence explicite permettant d’identifier le nombre d’ouvrages, d’installations, de secteurs ou d’unités d’œuvre inclus dans le prix, la minoration est calculée par proratisation sur cette seule base quantitative contractuelle.

La mise en œuvre de la présente clause ne constitue pas une modification de la nature globale du marché. Elle ne peut avoir pour effet de modifier les objectifs généraux de l’étude, ni de réduire le niveau d’analyse attendu pour l’élaboration du schéma directeur.

La minoration financière résultant de la présente clause est appliquée sur le ou les décomptes suivant la décision de l’acheteur. Elle ne donne lieu à aucune indemnité au profit du titulaire, les conditions et modalités de cette minoration étant prévues par les documents contractuels initiaux.

# Modalités de règlement des comptes

## Acomptes et paiements partiels, définitifs et solde

Le marché donne lieu, le cas échéant, au versement d’acomptes, de règlements partiels définitifs et d’un solde, dans les conditions prévues par le CCAG-PI et par le présent CCAP.

## Présentation des demandes de paiements

Les demandes de paiement sont établies conformément au CCAG-PI et transmises par voie dématérialisée sur le portail Chorus Pro. Elles mentionnent les références du marché ainsi que les éléments nécessaires à la liquidation des sommes dues.

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l’exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique ouvert au nom du mandataire ou des membres du groupement, sauf stipulation contraire du marché. Quelle que soit la forme du groupement, le mandataire est seul habilité à présenter à l’acheteur les demandes de paiement. En cas de groupement conjoint, la demande de paiement présentée par le mandataire est décomposée en autant de parties qu’il y a de membres à payer séparément.

En cas de sous-traitance bénéficiant du paiement direct, le sous-traitant transmet sa demande de paiement dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur applicable à la facturation électronique des marchés publics. Le titulaire dispose d’un délai de quinze jours pour accepter ou refuser la demande de paiement.

## Délai global de paiement

Le délai global de paiement est de trente jours à compter de la réception de la demande de paiement dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d’intérêts moratoires calculés au taux réglementaire, ainsi qu’à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par la réglementation en vigueur.

Les intérêts moratoires et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont versés dans le délai réglementaire à compter de la mise en paiement du principal.

# Ordres de service et point de départ des prestations

## Démarrage des prestations – Ordres de service

Le marché prend effet à compter de sa notification.

Les prestations forfaitaires débutent à compter de la date fixée par l’ordre de service prescrivant leur démarrage ou, à défaut pour la phase 1, à compter de la notification du marché.

Le démarrage de chaque phase d’étude est subordonné à la notification d’un ordre de service.

Les prestations exécutées par bons de commande débutent à la date fixée par chaque bon de commande ou, à défaut, à compter de sa date de notification au titulaire.

## Délais d’exécution

Les délais d’exécution courent à compter :

- Pour les prestations forfaitaires, de la date de l’ordre de service prescrivant le démarrage de la prestation ou de la phase concernée ;

- Pour les prestations exécutées par bons de commande, de la date de notification du bon de commande ou de la date de démarrage qu’il fixe.

Le titulaire ne peut se prévaloir d’aucune ambiguïté sur le point de départ d’un délai lorsqu’un ordre de service, un bon de commande ou une validation de phase en précise expressément la date.

# Vérification et admission des livrables

Par dérogation à l’article 28.2 du CCAG-PI, le délai de vérification des livrables par l’acheteur est fixé à trente (30) jours ouvrés à compter de la réception complète du livrable concerné.

À l’issue des opérations de vérification, l’acheteur prend l’une des décisions suivantes :

- Admission ;

- Admission avec réserves ;

- Ajournement ;

- Rejet.

Lorsque le livrable est ajourné ou admis avec réserves, l’acheteur notifie au titulaire ses observations. Le délai imparti pour la production d’un livrable rectifié est fixé au CCTP.

La remise d’un livrable rectifié ouvre un nouveau délai de vérification dans les mêmes conditions.

L’admission d’un livrable vaut constatation de la conformité du service fait pour la phase ou la prestation concernée, sous réserve des droits de l’acheteur au titre des obligations contractuelles non encore exécutées.

La tenue d’une réunion de présentation ou de validation ne vaut pas, par elle-même, admission du livrable correspondant, sauf décision expresse de l’acheteur.

# Utilisation des résultats

Les résultats des prestations sont utilisés conformément aux stipulations du CCAG-PI, sous réserve des dispositions du présent article.

L’acheteur dispose, pour ses besoins propres et pour l’exercice de ses compétences, d’un droit d’utilisation des résultats remis dans le cadre du marché, incluant notamment :

- Le droit de reproduction ;

- Le droit de représentation ;

- Le droit d’adaptation ;

- Le droit de diffusion auprès de ses élus, agents, assistants à maîtrise d’ouvrage, maîtres d’œuvre, exploitants, concessionnaires, prestataires, partenaires institutionnels et financeurs, dès lors que cette diffusion est en lien avec l’objet du marché ou avec la gestion du service public concerné ;

- Le droit de réutilisation pour la passation, la préparation, le suivi ou l’exécution de marchés ultérieurs en lien avec le service d’eau potable.

Ce droit d’utilisation s’exerce sur l’ensemble des études, rapports, notes, cartographies, tableaux, bases de données, schémas, documents graphiques, modèles et résultats remis à l’acheteur dans le cadre du marché. Le titulaire garantit à l’acheteur la jouissance paisible des droits concédés au titre du présent article.

Le titulaire ne peut faire usage ni communiquer à des tiers les résultats du marché, même partiellement, sans l’accord préalable écrit de l’acheteur, sauf pour les besoins strictement nécessaires à l’exécution du marché ou pour satisfaire à une obligation légale ou réglementaire.

# Pénalités

## Pénalités de retard

Principes généraux

Les pénalités prévues au présent article sont appliquées après invitation écrite adressée au titulaire à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.

Par dérogation à l’article 14.1.3 du CCAG-PI, le titulaire n’est pas exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 euros pour l’ensemble du marché.

Pour la part forfaitaire, le montant cumulé des pénalités de retard ne peut excéder 10 % du montant HT de cette part. Pour les prestations exécutées par bons de commande, le montant cumulé des pénalités applicables à un bon de commande ne peut excéder 10 % du montant HT de ce bon de commande.

Pénalités applicables

Pénalité n° 1 – Retard dans la remise d’un livrable contractuel

En cas de retard dans la remise d’un livrable prévu par le marché ou par le calendrier validé d’exécution, il est appliqué une pénalité de 200 euros HT par jour calendaire de retard et par livrable. Sont notamment visés les rapports de phase, notes méthodologiques, rapports intermédiaires, rapports finaux, programmes d’actions, supports cartographiques, modèles hydrauliques et documents de restitution.

Pénalité n° 2 – Retard dans la transmission des supports préparatoires aux réunions de validation

En cas de retard dans la transmission des documents préparatoires à une réunion de validation prévue au marché, au CCTP ou demandée par l’acheteur, il est appliqué une pénalité de 100 euros HT par jour calendaire de retard et par réunion concernée. Cette pénalité vise en particulier les documents destinés aux COTECH, COPIL et réunions partenariales lorsque leur transmission préalable conditionne utilement l’examen du dossier.

Pénalité n° 3 – Retard dans la remise d’une version corrigée après observations

En cas de retard dans la remise d’une version modifiée d’un document après notification des observations de l’acheteur, il est appliqué une pénalité de 150 euros HT par jour calendaire de retard et par document.
Cette pénalité s’applique à l’expiration du délai fixé par l’acheteur ou, à défaut, à l’expiration d’un délai de 10 jours ouvrés à compter de la réception des observations.

Pénalité n° 4 – Non-remise des fichiers sources et données d’exploitation

En cas de non-remise, dans le délai contractuel, des fichiers sources ou données nécessaires à la pleine réutilisation des études, il est appliqué une pénalité de 150 euros HT par jour calendaire de retard et par livrable concerné. Sont notamment visés les fichiers de modélisation hydraulique, couches SIG, bases de données patrimoniales, tableurs de chiffrage, cartographies numériques, tableaux d’inventaire et documents sources associés aux livrables.

Pénalité n° 5 – Retard sur une prestation exécutée par bon de commande

En cas de retard dans l’exécution d’une prestation commandée par bon de commande, il est appliqué une pénalité de 100 euros HT par jour calendaire de retard et par bon de commande.
Cette pénalité vise notamment les investigations complémentaires, diagnostics de génie civil, campagnes de mesures, relevés, modélisations ou prestations complémentaires prévues au BPU.

Pénalité n° 6 – Absence non justifiée d’un intervenant clé en réunion de validation

En cas d’absence non justifiée du chef de projet ou d’un expert clé dont la présence était expressément requise par l’acheteur pour une réunion de validation, sans remplacement préalablement accepté, il est appliqué une pénalité forfaitaire de 250 euros HT par réunion.

## Pénalité pour travail dissimulé

En cas de méconnaissance des obligations relatives au travail dissimulé, une pénalité peut être appliquée au titulaire dans les conditions prévues par le code du travail. Après mise en demeure restée sans effet, cette pénalité est fixée à 10 % du montant total TTC du marché.

Pour l’application du présent article, le montant total du marché s’entend du montant initial de la part forfaitaire, augmenté du montant maximum de la part à bons de commande.

L’application de cette pénalité est sans préjudice des mesures de résiliation pouvant être prises aux torts du titulaire.

# Assurances

Le titulaire, le mandataire et, le cas échéant, chacun des cotraitants, doivent justifier d’une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile pouvant être engagée à l’occasion de l’exécution du marché.

Cette assurance doit couvrir notamment les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers, aux biens confiés et, le cas échéant, aux ouvrages ou équipements existants.

Le titulaire doit être en mesure de produire les attestations correspondantes avant tout commencement d’exécution des prestations et à tout moment pendant la durée du marché, dans un délai de quinze jours à compter de la demande de l’acheteur.

En cas de renouvellement ou de modification des polices d’assurance en cours d’exécution, le titulaire transmet sans délai les nouvelles attestations à l’acheteur.

# Résiliation – arrêt et suspension des prestations

Les stipulations du chapitre 7 du CCAG-PI relatives à la résiliation sont applicables au présent marché.

Les stipulations des articles 22 et 24 du CCAG-PI relatives, respectivement, à l’arrêt de l’exécution des prestations et à la suspension des prestations en cas de circonstances imprévisibles sont également applicables.

# Langue et devise

Tous les documents remis par le titulaire dans le cadre de l’exécution du marché, ainsi que les correspondances et demandes de paiement, sont rédigés en langue française.

Lorsqu’un document est rédigé dans une autre langue, l’acheteur peut exiger qu’il soit accompagné d’une traduction en français.

Les prix du marché sont exprimés en euros.

# Règlement des litiges

Les parties s’efforcent de régler à l’amiable tout différend relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations.

Tout différend fait l’objet d’un mémoire en réclamation présenté par le titulaire dans les conditions et délais prévus par le CCAG-PI.

En cas d’échec de la procédure prévue au CCAG-PI, les parties peuvent recourir au comité consultatif de règlement amiable compétent, à la conciliation ou à la médiation.

Le tribunal administratif territorialement compétent connaît des litiges relatifs à l’exécution du marché.

Tribunal administratif de Dijon

22 rue d'Assas

BP 61616

21016 Dijon

# Dérogations au CCAG-PI

Il est dérogé aux stipulations du CCAG-PI dans les conditions suivantes :

| Articles du CCAG-PI auxquels il est dérogé | Articles du CCAP par lesquels sont introduites ces dérogations |
| --- | --- |
| Article 4.1 | Article 4 |
| Article 14.1.3 | Article 11.1 |
| Article 28.2 | Article 9 |